水仙药业办公室卫生间改造工程文件

1项目名称：办公室卫生间改造工程

2项目内容：办公室卫生间1-8层改造，按水仙药业提供的《漳州水仙药业办公室卫生间改造工程预算总价》的内容施工。

3对投标人资格的要求：投标人须具有房屋建筑总承包三级以上资质。

4工程总工期：合同工期30日历天（自2019年5月1日起至完工）。

5相关规定：

5.1由于该工程是在原卫生间基础上进行的改造，投标人须在投标前进行现场实地勘察，以便编制施工方案和投标报价。

5.2为减小对日常工作的影响，噪音、污染较大的工序应安排在周末或节假日进行。

5.3为保障施工过程中的安全，拆除施工应间隔楼层交替施工。

5.4为保障施工过程中的安全，给排水管应在所有卫生间墙体拆除完成后，水电管道布置时一并拆除。

5.5材料要求：对部分材料有品牌要求详见附件二。

5.6本工程按照《漳州水仙药业办公室卫生间改造工程预算总价》及中标人的《材料选用表》的内容执行，实际施工中若有变更，应以双方现场签证的方式进行确认。变更之处《预算总价》内有单价的工程分项以该单价的计算，若无单价的，按第三方结算审核公司提供的为准。最终工程价以第三方结算审核公司的结算审核为基础，按中标人所报的优惠率进行决算。

5.7质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。

5.8投标人若中标，中标人必须按水仙药业安办的要求，提供土建施工作业安全应提交的资料。

6报价规定：

6.1招标人提供本工程由第三方有资质的工程咨询企业出具的《漳州水仙药业办公室卫生间改造工程预算总价》，各投标人以此金额为基础，根据自身情况对优惠率作报价。

6.2投标人根据自身情况对《材料选用表》的材料规格型号、品牌进行选择。

7评标办法：

在施工方案符合招标人要求的情况下，以优惠率最高者确定中标人。

8付款方式：

本工程不支付工程预付款，全部工程竣工验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税（9%）发票30天内共支付到95%的工程款。剩余5％的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。

9开标时间、地点：

2019年4月30日在水仙药业六楼招标会议室开标，投标人应于2019年4月29日下午5:30前将投标文件密封报送至水仙药业六楼招标办。

10投标文件要求：

10.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。

10.1.1第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书；c. 房屋建筑总承包三级以上资质证书等。

10.1.2第二部分为商务文件，包括a.《投标报价表》（详见附件一，须法定代表人或被授权人签字）；b.《材料选用表》（详见附件二）。

11评标小组：评标小组由水仙药业公司有关部门人员组成。

联系方式：0596-2302616（招标办）

漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2019年4月23日

附件一：

投标报价表

漳州水仙药业股份有限公司：

1、我方已仔细研究了《水仙药业办公室卫生间改造工程文件》的全部内容，并且对施工现场进行了实地勘察。愿意在贵公司提供的《漳州水仙药业办公室卫生间改造工程预算总价》金额的基础上，

以                的优惠率作报价。

2、如我方中标，我方承诺在贵方规定的期限内，与贵方签订合同。

3、我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：

法定代表人或委托代理人：

联系地址：

联系电话：

日期：

附件二：

材料选用表

工程名称：办公室卫生间改造工程

| 材料名称 | 规格、型号 | 质量等级 | 控制价取定的品牌 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖 |  | 优等 | 诺贝尔/利家居/简一 |  |
| 铝合金门 |  | 优等 | 皇派/佳德福/泊尔英菲 |  |
| 坐便大便器 |  | 优等 | 恒洁/东鹏/鹰卫浴 |  |
| 成品卫生间拖把池 |  | 优等 | 佑恩/箭牌/蓝鲸 |  |
| PP-R给水管 |  | 优等 | 白碟/日丰/伟星 |  |
| PVC-U排水管 |  | 优等 | 联塑/顾地/公元 |  |
| 洗脸盆 |  | 优等 | 佑恩/箭牌/蓝鲸 |  |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

联系地址：

联系电话：

日期：